## Slide 1
AI와 3주간 어떻게 일했나
냉장고 레시피 앱 개발 협업 방식 · 어떤 순서로 일하고 어떤 Skill · Agent를 썼나
자취생 냉장고 레시피 앱 · React 19 + Express 5 · 3주간 AI 협업 기록

## Slide 2
핵심 요약
한 줄로 요약한 협업 방식
AI에게 코드부터 시키지 않았다.
계획
→
검증
→
구현
→
리뷰
→
문서화
이 다섯 단계를 하나의 반복 루프로 돌렸고, 각 단계를 전용 Skill · Agent에 맡겨 'AI가 방향을 멋대로 정하는' 문제를 막았다.

## Slide 3
일하는 순서 — 하루 단위 루프
코드를 쓰기 전에 항상 계획과 컨텍스트 확인을 먼저 한다
1. 계획 세우기
그날 목표와 우선순위(P0/P1/P2)를 계획 문서에 먼저 적는다. 무엇을 왜 하는지부터 정한다.
2. 컨텍스트 재확인
문서가 아니라 실제 코드 라인으로 '여전히 재현되는가'를 확인한 뒤에야 착수한다.
3. 구현
새 추상화 · 의존성을 늘리지 않고, 이미 있는 헬퍼 · 패턴을 먼저 찾아 재사용하는 최소 변경.

## Slide 4
일하는 순서 — 검증과 문서화로 닫기
루프의 뒤반부는 검증과 기록으로 마무리한다
4. 검증 & 리뷰
curl로 API를 때리거나 브라우저로 직접 클릭해 실제로 돌려본다. 이어 /code-review로 회귀를 사람이 아닌 도구가 잡게 한다.
5. 문서화
그날 작업을 backlog.md에 날짜별로 기록하고, 새로 알게 된 함정은 CLAUDE.md에 컨벤션으로 남긴다. 다음 세션의 AI가 같은 실수를 반복하지 않도록.

## Slide 5
쓰는 Skill — 기획과 구현
작업 성격별로 전용 Skill을 나눠 썼다
기획 단계
service-planning-with-ai — 문제정의 → 사용자 시나리오 → MVP 범위로 좁힘. 코드부터 못 짜게 기획을 앞세운다.
planning-visualization — 유저플로 · IA · 와이어프레임 시각화.
구현 단계 — ponytail 계열
ponytail — YAGNI 사다리를 타며 가장 간결한 해법을 강제.
ponytail-review(과설계 리뷰) · ponytail-audit(저장소 전체 감사) · ponytail-debt(지름길 부채 장부).

## Slide 6
쓰는 Skill — 산출물
문서 · 발표 산출물은 마지막 단계에서만
docx · pptx · xlsx · pdf
문서 · 발표 · 스프레드시트 산출물을 만들 때 사용하는 서식 Skill. (이 발표 자료도 여기서 나왔다.)
원칙: 조사 · 검증 먼저
조사와 검증을 먼저 끝낸 뒤에만 서식 Skill을 부른다. 서식보다 내용의 정확성을 먼저 확보하기 위함이다.

## Slide 7
쓰는 Agent
무거운 판단과 격리된 작업은 전용 Agent에 위임했다
feature-slice (직접 만든 계획 에이전트)
요구사항을 반나절~하루 크기로 쪼개고 우선순위를 매긴다. 코드는 안 건드린다 — Read · Grep · Glob만 가진다.
검증용 서브에이전트
고위험 작업은 구현 주체와 검증 주체를 분리해, 만든 사람이 스스로 통과시키지 못하게 한다.
핵심 설계 도구를 일부러 적게 줘서, 에이전트가 역할 밖으로 벗어나지 않게 한다.

## Slide 8
3주간 실제 진행 예시 (Day 11~15)
같은 루프가 매일 반복되었다
Day 11
P0 버그 2건 계획 → 코드로 재현 확인 → 수정 → /code-review로 5건 추가 발견
Day 12~13
FE 리렌더 원인 제거 · 영수증 OCR 실연동 · v2 알고리즘 연결 + curl 회귀 테스트
Day 14~15
순수함수 단위테스트 20건 · 백엔드 린터(oxlint) 도입 · 문서 정합화

## Slide 9
3주간 배운 협업 원칙
1
코드보다 계획을 먼저 기획 없으면 AI가 방향을 멋대로 정한다
2
AI를 믿되 코드로 검증 curl · 브라우저 · /code-review로 도구가 회귀를 잡는다
3
간결함을 기본값으로 ponytail로 과설계를 상시 억제한다
4
에이전트 권한은 좁게 역할에 맞는 도구만 줘서 선을 넘지 않게 한다
5
다음 세션을 위해 기록 배운 함정을 CLAUDE.md · backlog.md에 남긴다