## Slide 1
⛅
WeatherPilot
날씨 데이터로 소상공인 매출을 지키는 자율 마케팅 에이전트
멘토링 발표 · 3주차 진행 공유
2026-07-23
Notes: 타이틀. 프로젝트 한 줄 소개 후 바로 문제 정의로. 오늘 순서: 프로젝트 소개 → 3주차 작업 → 질문 2개.

## Slide 2
날씨로 매출이 출렁여도,
대응할 시간·데이터가 없다
−18%
비 오는 날
매출 평균
−20%
폭염 낮 시간대
매출 평균
✏️
마케팅 문구 작성부터
발송까지, 매번 수작업
Notes: 실측 수치(비 −18%, 폭염 −20%)로 문제 제기 + 대응이 수작업이라는 병목. 기존 데모 발표와 동일한 문제 정의.

## Slide 3
에이전트가 미리 준비하고,
사장님은 검토·승인만
날씨+매출
분석
1
→
문구·쿠폰
초안 생성
2
→
사장님
검토·승인
3
→
발송
4
→
쿠폰
추적
5
🔒
모든 API 키는 서버에만
프론트(apps/web)엔 시크릿이 없다
⚖️
법적 필터는 서버가 강제
UI를 우회해도 법은 못 우회한다
🔁
에이전트 파이프라인은 순수 함수
크론·API·테스트가 하나를 공용으로 쓴다
Notes: 5단계 플로우(3번 검토·승인이 핵심 — 자율이지만 사람이 게이트) + 3원칙. 기존 데모 발표와 동일.

## Slide 4
무엇이 진짜이고 무엇이 모의인가
심사 전과 동일한 원칙 — 스코프를 정직하게 표기합니다
날씨 (기상청 + OpenWeatherMap)
실연동
LLM 제안 생성 (Groq)
실연동
문자 발송 (Solapi · 본인 번호)
실연동
DB · 스케줄러 (Supabase · node-cron)
실구축
POS 연동
대체 (수동입력+CSV)
Instagram 게시
이월 (P2)
카카오 알림톡 · 080 실회선
모의
Notes: 실연동(날씨·LLM·문자·DB)과 대체/모의(POS·카카오·080) 구분. Instagram은 P2 이월(문구 복사 폴백) — 배포·검증을 우선했다.

## Slide 5
3주차 — 배포를 앞당기고, 마감 품질을 끌어올렸다
7/20 월 ~ 7/23 목 · 마감 7/31
월 7/20
Phase 4 배포
FE Vercel + BE Render 배포
CORS 화이트리스트 · 환경변수
예정(수·목)보다 이틀 앞당김
→
화 7/21
퀵윈 팩 + 검증
배포 앱 리뷰 → 개선 5건 구현
서버 테스트 100개 통과
법적 체크리스트 대조
→
수 7/22
아키텍처 문서화
화면·서버·DB 데이터 흐름
다이어그램(mermaid) 작성
데모 매장 → 네이버 1784
→
목 7/23
안정화
진단 배지 모순 수정
웹 테스트 도입 (21케이스)
기동 잡 — 크론 놓침 복구
마감 전 최대 리스크였던 배포를 먼저 끝내고, 남은 시간을 품질에 썼습니다
Notes: 이번 주 전략: 백로그상 수·목이던 배포를 월요일에 끝냄 → 마감(7/31) 전 버퍼 확보. 이후는 전부 품질(퀵윈·테스트·법·안정화).

## Slide 6
Phase 4 배포 — production에서 전 플로우 검증
제안 조회 → 승인 → 발송 → redeem → 추적이 배포 URL에서 동작
FE — Vercel
apps/web (React + Vite)
weatherpilot-web.vercel.app
→
BE — Render
apps/server (Express · 06:30 크론)
weatherpilot-server.onrender.com
→
DB — Supabase
PostgreSQL · 매출·캠페인·쿠폰·발송로그
✓
CORS 화이트리스트
배포 프론트 도메인만 허용 (* 금지) · 시크릿은 전부 서버 전용
✓
환경변수 1:1 대조
로컬 .env 키 목록 ↔ 배포 대시보드, 누락 0
✓
무료 플랜 슬립 대응
Render 슬립으로 크론을 놓쳐도 기동 잡이 복구 — 뒤에서 상세
Notes: 배포 구조 3단 + 검증 포인트. CORS·시크릿 원칙은 1주차 설계 그대로 배포에 반영. 슬립 문제는 목요일 기동 잡으로 해결(뒤에서).

## Slide 7
배포된 앱을 직접 리뷰하고 — 퀵윈 팩 5건
사용자 눈으로 다시 보니 어색한 것들 · 계획(F-1·F-2)은 퀵윈 팩이 흡수
QW-1
진단·매출·소스배지 실데이터화
흐린 날인데 “맑은 날 +12%” — mock 잔재 모순 해소
QW-2
무료수신거부 문구 간격
법정 문구 앞 빈 줄 2줄 — 본문과 분리해 가독성 확보
QW-3
문자 이모지 제거
한국 LMS(EUC-KR)는 이모지 유실 → SMS 경로만 제거, SNS는 유지
QW-4
쿠폰 할인율 사장님 편집
발송 직전 서버 가드레일 ≤20% 재검사 — UI 우회 불가
QW-5
쿠폰 5자 짧은 코드
10자 hex → 헷갈리는 0·O·1·I 제외 5자, 충돌 시 재생성
Notes: 배포 후 사용자 관점 리뷰에서 나온 5건. QW-3·4는 원래 주간계획의 F-1·F-2를 흡수. 전부 화요일 하루에 구현·푸시.

## Slide 8
검증 — 테스트 · 법적 요건 · 안정화
기능 뒤에 반드시 검증 — 퀵윈이 코드를 바꿨으므로
테스트
100
서버 테스트 통과
(13개 파일)
21
웹 vitest 신규 도입
(scenarioFromApi)
보강한 빈 곳:
campaigns 상태 전이 (허용·거부)
redeem 경계 (중복·없는 코드)
야간·미동의 발송 차단 실호출
법적 요건 — 전부 서버 강제
✓
(광고) 표기 — buildSmsBody가 강제
✓
수신동의 필터 — 미동의 대상 0명
✓
야간 21~08 차단 — 발송 대신 예약
✓
무료수신거부 문구 — 말미 자동 부착
✓
할인율 ≤20% — 발송 직전 재검사
코드·테스트로 대조 완료 — UI를 우회해도 서버가 차단
기동 잡 — 크론 놓침 복구
문제
Render 무료 플랜은 슬립 → 06:30 크론이 안 돌면 그날 제안이 비어 있음
해결
서버 기동 시 오늘 제안 자동 생성
날씨가 바뀐 draft는 재생성
(승인·발송된 건 보존)
06:30 크론 원설계는 유지
FE는 empty면 자동 재조회
Notes: 검증 3종. 왼쪽: 서버 100개(라우트 상태전이·redeem 경계 보강) + 웹 vitest 21케이스. 가운데: 정보통신망법 4요건+가드레일이 서버 강제임을 실호출 테스트로 대조. 오른쪽: 오늘 완료한 기동 잡.

## Slide 9
설계 포인트 — FE·BE 드리프트를 구조로 차단
packages/shared: 타입과 로직을 한 곳에 두고 양쪽이 import
packages/shared
API 응답 타입 (Scenario · Proposal · diagnosis)
buildSmsBody() · stripEmoji()
apps/web — 미리보기
승인 화면의 문자 미리보기가
buildSmsBody()를 호출
apps/server — 실제 발송
법적 필터·Solapi 발송이
같은 buildSmsBody()를 호출
✓
API 응답 모양이 어긋나면 → 런타임이 아니라 컴파일 에러로 잡힌다
✓
미리보기 = 실제 발송 문구 — 같은 함수를 쓰므로 어긋날 수 없다
Notes: Q1의 빌드업 슬라이드. QW-2·3 작업 때 문자 본문 조립을 shared로 올려 '미리보기 ≠ 발송 문구' 클래스의 버그를 구조적으로 제거했다는 이야기 → 이 경험이 첫 번째 질문으로 이어진다.

## Slide 10
Q&A — 두 가지 여쭙고 싶습니다
Q1
현업에서는 API 계약을 어떻게 관리하나요? — OpenAPI 코드젠 · tRPC …
저희는 모노레포 packages/shared에 타입·문자 조립 함수를 두고 양쪽이 import해 드리프트를 컴파일 에러로 잡았습니다.
FE·BE가 다른 언어·다른 저장소로 분리되면, 이런 공유 방식은 어떻게 바뀌나요?
Q2
AI가 생성한 코드를 리뷰하실 때, 무엇을 보시나요?
AI 코딩 도구로 속도는 냈지만 “동작은 하는데 확신이 없는” 상태가 있습니다.
도구가 제안한 코드를 어디까지 이해하고 넘어가야 할지, 기준이 궁금합니다.
감사합니다
Notes: Q1: shared 방식의 한계(같은 언어·같은 저장소 전제)를 짚으며 현업의 계약 관리(OpenAPI 코드젠, tRPC, 스키마 레지스트리 등)를 질문. Q2: AI 생성 코드 리뷰 기준 — 어디까지 이해하고 넘어가야 하는지.